Утверждаю:

директор МКУ «КЦСОН Здвинского района»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Шевченко

30.01.2017г

**План**

**по устранению барьеров, мешающих получению услуг инвалидам и иным маломобильным группам населения наравне с другими лицами в муниципальном казенном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Здвинского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **мероприятия**  | **сроки** |
| 1. | Обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть проступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001,п.5.2.31 | Март 2017г. |
| 2.  | Убрать пороги в дверных проёмах на первом и втором этаже МКУ «КЦСОН Здвинского района» | Апрель 2017г. |
| 3. | Закрепить указатели внутри здания | Май-Июнь 2017г. |
| 4. | Установить знаки на территории автостоянки МКУ «КЦСОН Здвинского района» «Парковка для инвалидов» | Май-Июнь 2017г. |
| 5. | В зоне знака «Парковка для инвалидов» укрепить информационную табличку об оказании ситуационной помощи с контактным телефоном центра. | Май-Июнь 2017г. |
| 6. | Сделать разметку на асфальте под парковку автомобилей для инвалидов | Август 2017г. |
| 7. | Установить поручни по коридору Филиала «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» | Август-сентябрь 2017г. |
| 8. | Установить световой фонарь на крыльце МКУ «КЦСОН Здвинского района» | Октябрь 2017г. |
| 9. | Установить кнопку вызова специалиста в МКУ «КЦСОН Здвинского района» | 2018г. |
| 10. | Установить поручни в санитарной комнате МКУ «КЦСОН Здвинского района» | 2018г. |